Alumbrado Público 2015-2019
Nuevas obras
Recambio a LED
Sistema inteligente de gestión de luminarias

---
Objetivos generales
El compromiso principal de esta Administración es llegar al 100% de iluminación en los barrios, (plantas urbanas consolidadas).
Obras nuevas de iluminación
Estado de situación de los municipios
Obras realizadas (equivalencia en kms)
Otras obras urbanas (principales)
Otras actividades (eventos)
Recambio a nueva tecnología (LED)
Avance de obra (recambio)
Logros (ahorros y subsidios)
Próximos proyectos
Sistema inteligente de gestión de luminarias
Funcionamiento (objetivo)
Hacia los Municipios inteligentes
Atlántida y Sauce

---
Obras nuevas de iluminación pública
(Ejecutadas por año)
Obras nueva periodo 2015 - 2020	2° sem 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Ejecutado total	2,078	2,380	3,043	5,184	5,887		18,572
Comprometido x presupuesto		3,270	3,670	4,760	5,210	3,090	20,000
Nivel de ejecución		-890	-627	424	677
* NO Incluye las instalaciones que están prontas para instalar luminarias y encender.
** El total de lo realizado en el 2015 (1er semestre 2446 + 2do semestre 2.078 ) = 4524 instalaciones

---
Obras realizadas en los Municipios
Plan de Obra Quinquenal- Alumbrado Publico con avances.					% de obra finalizado (comprometido)
	Localidad	Proyectado quinquenio		Realizado
Zona			R E A L I Z A D O	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total
				121	41	181	145	488	98%	Si
Canelones. Zona A	Santa Lucia	500
	Aguas Corrientes	45		0	34	28	24	86	191%	Alcanzado
	Los Cerrillos	200		0	182	12	1	195	98%	Si
	Canelones	500		124	171	155	167	617	123%	Si
Las Piedras. Zona B	La Paz	610		85	96	195	72	448	73%	SI
	Las Piedras	1,350		96	290	296	416	1,098	81%	NO
	18 de Mayo	740		172	105	63	267	607	82%	NO
	Progreso	600		4	146	166	134	450	75%	SI
Pando. Zona C	Pando	650		209	270	101	380	960	148%	NO
	Suarez	500		122	0	368	183	673	135%	NO
	Barros Blancos	1,500		166	12	563	585	1,326	88%	Si
	Emp. Olmos	150		4	87	81	16	188	125%	Si
	Toledo	730		16	148	260	219	643	88%	Si
	Sauce	250		58	13	174	136	381	152%	Alcanzado
Tala. Zona D	Tala	500		108	40	53	250	451	90%	Alcanzado
	San Ramon	580		0	30	348	258	636	110%	Alcanzado
	San Bautista	150		58	44	0	76	178	119%	Alcanzado
	Santa Rosa	100		74	68	14	87	243	243%	Alcanzado
	San Jacinto	370		97	100	162	6	365	99%	Si
	San Antonio	25		4	51	0	118	173	692%	Alcanzado
	Miguez	360		75	0	101	143	319	89%	Alcanzado
	Montes	260		0	0	184	120	304	117%	Si
S.J.C. - Zona B1	Paso Carrasco	500		201	219	211	181	812	162%	Alcanzado
	Col. Nicolich	300		94	110	44	358	606	202%	Si
	Ciudad de la Costa	3,650		283	181	863	850	2,177	60%	NO
Atlantida Zona B2	Atlantida	590		24	108	28	201	361	61%	NO
	La Floresta	700		38	135	295	127	595	85%	NO
	Parque del Plata	700		54	79	155	152	440	63%	NO
	Salinas	890		93	192	59	159	503	57%	NO
	Soca	200		0	91	24	56	171	86%	SI
DGO	Complemento o. viales	1,800
TOTAL		20,000		2,380	3,043	5,184	5,887	16,494
* No considera lo instalado en el segundo semestre de 2015

---
Otras obras de infraestructura urbanas
(Ejecutadas, proyectos y supervisión)
Plaza Vista Linda 18 de Mayo (proyecto eléctrico y supervisión).
Parque Lineal Vista Linda 18 de Mayo (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza de Santa Rosa (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Parque Artigas Prado Canelones (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Plaza Artigas Atlántida (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza Varela Atlántida (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Plaza Rochedelle Canelones (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza 18 de Julio Canelones (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Pelouse Racine Parque Roosevelt (proyecto eléctrico y supervisión).
Pista de Atletismo Salinas (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza de la Amistad Pando (proyecto eléctrico y supervisión).
Gimnasio Nicolich (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Gimnasio Atlántida (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Gimnasio Empalme Olmos (proyecto eléctrico y supervisión).
Gimnasio Suarez (proyecto eléctrico y supervisión).
Parque Metropolitano La Paz (proyecto eléctrico y supervisión).
Gimnasio Las Piedras (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza de Sauce (proyecto eléctrico).
Puente peatonal La Floresta – Costa Azul.
Puente ex ferroviario Parque del Plata – Las Vegas (Fotovoltaico).
Realojo Pando Norte (proyecto eléctrico y supervisión).
Plaza Argentina Salinas (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución).
Realojo Proinco Canelones (proyecto eléctrico y supervisión).
Realojo de Barros Blancos (proyecto eléctrico - lumínico y ejecución), entre otras.

---
Principales eventos
(Eventos que su realización lleva mas de 15 días de producción)
Abrazo del Solís (Soca).
Fiesta de la Chacra (San Jacinto).
Fiesta de la Patria Grande (Parque Roosevelt).
Llamadas de la Costa (Ciudad de la Costa).
Escenarios y desfiles de Carnaval (todo el departamento).
Fiesta de San Juan (Los Cerrillos).
Grandes Festivales Musicales (Las Piedras).
19 de Junio (Sauce).
18 de Mayo (Las Piedras).
Fiestas Mayas (Las Piedras).
Noche Blanca (La Floresta).
Fiesta de la Empanada y el Vino (Progreso).
Fiesta de la Torta Frita (Canelones).
Ferias Navideñas (todo el departamento), entre otros.

---
Cambio de Tecnología
A partir de 2019 comenzó la etapa de recambio de luminarias viales en todo el departamento.
La tecnología seleccionada por sus prestaciones y características es la LED (Light-Emitting-Diode): tiene mejor calidad de iluminación respecto a lo que ya había instalado, con un menor consumo.
El costo del recambio de las luminarias es cubierto con el ahorro energético que se logra con la instalación de la nueva tecnología.
La cantidad de unidades a recambiar en esta etapa es de 45.000 luminarias.

---
Municipios con tecnología LED
Calle iluminada antes y después del recambio
Sauce
La Paz
Las Piedras
18 de Mayo
Progreso
Atlántida
Parque Del Plata
Paso Carrasco
Nicolich
Municipios actualmente trabajando en el cambio
Pando
Empalme Olmos
Santa Rosa
Migues
Montes
Luminarias recambiadas al momento:
más de 18.000

---
Ahorros generados por el cambio de tecnología
Municipio	Dic. 2018 KW/h	Dic.2019 KW/h	% de ahorro en KW/h (2018-2019)
18 DE MAYO	42,600.00	20,426.09	-52.05%
ATLÁNTIDA	131,352.00	85,967.00	-34.55%
LA PAZ	68,073.00	33,117.00	-51.35%
LAS PIEDRAS	221,843.84	111,146.76	-49.90%
PASO CARRASCO	92,498.00	75,714.86	-18.14%
PROGRESO	62,083.00	30,170.00	-51.40%
SAUCE	88,621.00	38,964.00	-56.03%
TOTALES	707,070.84	395,505.71	-44.06%
% de ahorro con respecto a lo proyectado sin recambio (Financieramente promedio)
-41.92%
Comparación consumos KW/h

---
Subsidio Alumbrado Público 2019
Informe OPP-MIEM
El subsidio consta de dos sub-partidas:
• La primera asume hasta el 40% de la facturación de UTE por concepto de alumbrado público medido, quedando excluida la energía reactiva;
• La segunda (de aquí en adelante denominada de Eficiencia Energética) sirve como incentivo a los gobiernos departamentales para lograr los objetivos previamente mencionados.

---
Montos totales por subsidio 2019 (Sub1+Sub2)
Distribución subsidios por G.D.
Gobierno Departamental	Subsidio 40% facturación AP medido 2019	Subsidio E.E. 2019	TOTAL 2019
Artigas	4,940,619	939,507	5,880,126
Canelones	92,804,738	63,763,970	156,568,708
Cerro Largo	8,430,636	12,373,125	20,803,761
Colonia	21,320,937	19,518,859	40,839,796
Durazno	15,961,847	24,817,134	40,778,981
Flores	4,597,913	1,050,038	5,647,951
Florida	7,995,145	41,474	8,036,619
Lavalleja	13,190,191	8,491,438	21,681,629
Maldonado	20,089,125	2,341,448	22,430,573
Montevideo	127,171,693	5,487,883	132,659,576
Paysandu	16,009,996	31,607,773	47,617,769
Rio Negro	4,919,113	983,718	5,902,831
Rivera	7,871,759	229,975	8,101,734
Rocha	10,902,896	9,853,909	20,756,805
Salto	22,327,721	8,305,501	30,633,222
San Jose	13,222,885	6,595,799	19,818,684
Soriano	13,184,867	2,396,660	15,581,527
Tacuarembo	10,777,754	462,470	11,240,224
Treinta y Tres	10,810,600	982,429	11,793,029
TOTAL	426,530,436	200,243,110	626,773,546

---
Próximos proyectos
Continuar con los trabajos de eficiencia energética, disminuyendo los gastos de consumos energéticos del alumbrado público en todo el departamento.
Eliminación de focos NO oficiales sustituyendo por obra nueva.
Adecuar las tarifas al consumo actual de las instalaciones, (potencia contratada).
Eliminar los alumbrados públicos existentes sin medición.
Adecuar las instalaciones de infraestructura (diagnóstico y proyecto) a eficientes energéticamente.
Obras nuevas a realizar (proyectos de diseño)
Cambio de iluminación a LED Estadio Monegal (Canelones).
Cambio de Iluminación a LED Gimnasio Mato (Canelones).
Iluminación LED (LED, R.G.B.) Obelisco de Las Piedras.
Iluminación LED Mástil Las Piedras.
Iluminación LED (LED, R.G.B.) El Águila (Villa Argentina).
Proyecto en evaluación cambio de iluminación Estadio de Pando.

---
Sistema Inteligente de Gestión de Luminarias
(TELEGESTION)

---
¿Qué es un Sistema de telegestión de luminarias?
Es un software de gestión, que integrado con el sistema de iluminación publica LED, ofrece una infraestructura robusta para mejorar los servicios urbanos, la seguridad, embellecer los espacios públicos, interactuar con los habitantes. Además, permite reducir los costos energéticos y aumentar la eficiencia y vida útil de las luminarias.

---
Posibilidades que ofrece:
Gestión de activos de iluminación
Integra fácilmente activos de iluminación nuevos y existentes, detecta averías y supervisa de manera remota el consumo y el rendimiento. Consigue perspectivas del alumbrado urbano basadas en datos y responde rápidamente con alertas en tiempo real.
Optimización de la energía
Optimiza el rendimiento del alumbrado urbano y mide con precisión el consumo de energía en tiempo real. Un completo control del alumbrado urbano permite reducir las emisiones de CO2, hacer progresos en función de los objetivos de sostenibilidad trazados, así como reducir el consumo y los costos de energía.
Gestión de escenas
Antes el alumbrado público tenía dos posibilidades de configuración: encendida y apagada.
Con la nueva tecnología, es posible adaptar remotamente el alumbrado público a un momento de la noche, a la temporada o a un evento. Aumentar su intensidad en una zona donde se ha producido un accidente o delito. Regularla al 30 % durante la madrugada, cuando no hay personas en las calles. O utilizar la iluminación dinámica inteligente para convertir los parques y plazas en lugares de encuentro y convivencia ciudadana.
Proyectos de futuro (Smart city conexión plataforma IOT)
Supervisión ambiental: contaminación, ruido, tránsito, estos elementos pueden hacer que la vida en una ciudad sea congestionada. En la supervisión ambiental se utilizan sensores para extraer conocimientos sobre los problemas de la ciudad y respaldar decisiones sobre planificación y flujos de tráfico, así como mejorar la habitabilidad de la ciudad mediante la plataformas IOT. Esto permite agregar sensores que monitorean el sentir de la ciudad.

---
Muchas gracias